Приложение 4

к Программе

Перечень

строящихся и планируемых к строительству новых предприятий по производству строительных

материалов, изделий и конструкций на территории Кировской области до 2020 года

| № п/п | Наименование строительного материала, конструкций, строящегося предприятия по производству основных видов строительных материалов с использованием передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий, его адрес или местонахождение | Инвестор строительства предприятия | Расчетная стоимость проекта, млн. рублей | Объем инвестиций в млн. рублей (по проекту или расчетно) | Планируемая годовая мощность на момент ввода предприятия в эксплуатацию (единицы измерения) | Срок начала строительства и ввода в эксплуатацию | Страна - изготовитель основного оборудования | Стадия работ (ведется строительство, проектирование, ведутся подготовительные работы, подписано соглашение или осуществляется процесс согласования с органами исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завод по производству цемента, г. Советск | общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Цемент», г. Советск (по согласованию) | 200 | 200 | 80 тыс. тонн | 2009 – 2012 годы | Россия | ведется строительство |
| 2 | Штучные стеновые материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Завод по производству автоклавного газобетона, г. Киров | открытое акционерное общество «Кировгазосиликат», г. Киров (по согласованию) | 470 | 470 | 60 тыс. куб. метров газосиликатных блоков | 2013 – 2017 годы | Китай | ведутся подготовительные работы |
| 2.2 | Завод по производству силикатных изделий, г. Киров | общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема», г. Киров (по согласованию) | 200 | 200 | 100 млн. штук условного кирпича | 2010 – 2014 годы | Германия | ведется строительство |
| 2.3 | Комбинат силикатных строительных материалов, г. Кирово-Чепецк | закрытое акционерное общество «Комбинат силикатных строительных материалов «Силворлд», г. Кирово-Чепецк (по согласованию) | 900 | 900 | 60 млн. штук условного кирпича | 2012 – 2016 годы | Германия | ведутся подготовительные работы |
| 3 | Сборные железобетонные конструкции и изделия крупнопанельного домостроения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завод крупнопанельного домостроения, г. Киров | общество с ограниченной ответственностью «Компания Мега-М», г. Киров (по согласованию) | 287 | 287 | 50 тыс. метров жилья в год | 2010 – 2014 годы | Германия | ведется строительство |
| 4 | Теплоизоляционные материалы на основе минерального волокна и стекловолокна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завод по производству минеральной ваты на основе базальтовых пород | - | 1000 | - | 200 тыс. куб. метров | 2016 – 2020 годы | - | - |